ПРИЛОЖЕНИЕ В

## СНиП 12-03-2001

АКТ-ДОПУСК

для производства строительно-монтажных работ на территории организации

Гор. _Москва_  «_03_» _мая_  2017 г.

ООО "ЭнергоМаш"  строительство  "КОС №2"_________________

(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации

__Краснов Сергей Николаевич, директор ООО "ЭнергоМаш"_____________

(Ф.И.О., должность )

представитель генерального подрядчика (субподрядчика)

__Сергеев Дмитрий Иванович, производитель работ ООО "СтройСервис"__

(Ф.И.О., должность )

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами, __в соответствии л. 8  247-24/2015-ГП______

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем _____строительно-монтажных работ_____

(наименование работ)

под руководством технического персонала — представителя генерального       подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

начало «_15_»  _мая_  2017  окончание «_03_» _августа_ 2017

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечиващие безопасность производства работ

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Предоставить приказы о назначении ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | 05.05.2017 | производитель работ ООО "СтройСервис" Сергеев Д.И. |
| 2. Выполнить ограждение, освещение стройплощадки, установить пожарный щит, схему движения транспорта в соответствии со стройгенпланом 247-24/2015-ППР. | 14.05.2017 | производитель работ ООО "СтройСервис" Сергеев Д.И. |
| 3. Установить знаки безопасности, обозначить опасные зоны работы крана. | 14.05.2017 | производитель работ ООО "СтройСервис" Сергеев Д.И. |

Представитель организации (генподрядчика) ___________________

(подпись)

Представитель генерального подрядчика

(субподрядчика)                                              ____________________

(подпись)

Примечание — При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.