| Министерство | Форма № 2.4 |
| --- | --- |
| Объединение, трест | Основание: |
|  | ВСН 012-88 (Часть II) |
|  | Миннефтегазстрой |
| СМУ, СУ, ПМК, КТП: ООО «ТрубопроводСтрой» |  |
| Участок №1 | Объект: «Газопровод среднего давления ГРС Прибрежная» |

ЖУРНАЛ

производства земляных работ

от км ___0___ ПК _0+00_ и до км ___1___ ПК _15+00_

Производитель работ

_Производитель работ_

(должность, организация,

_Николаев Н.Н._

фамилия, инициалы)

Начало работ _24.08.2019_ г.

Окончание работ _28.08.2019_ г.

| № п/п | Дата | Конструктивные элементы линейной части трубопровода (переходы через преграды и инженерные коммуникации, насыпи и др.) | Границы участка от км, ПК до км, ПК; привязка площадки | Выполнение противопучинных и других присыпок дна траншеи (котлована) от км, ПК до км, ПК | Выполнение нивелировки дна траншеи, котлована (подпись геодезиста) | Замечания контролирующих лиц (технадзора заказчика и службы контроля качества) | Отметка ответственного лица об устранении замечаний | Сдача-приемка работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подпись руководителя работ | подпись технадзора заказчика |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 24.08. 2019 | Разработка траншеи | КМ 0, ПК 0+00 – КМ 0, ПК 5+00 | КМ 0 ПК 0+00 – КМ 0 ПК 5+00 | Сергеев Г.А. /подпись/ |  |  | Николаев Н.Н. /подпись/ | Петров И.А. /подпись/ |  |
| 2 | 25.08. 2019 | Разработка траншеи | КМ 0, ПК 5+00 – КМ 1, ПК 10+00 | КМ 0 ПК 0+00 – КМ 0 ПК 5+00 | Сергеев Г.А. /подпись/ |  |  | Николаев Н.Н. /подпись/ | Петров И.А. /подпись/ |  |
| 3 | 26.08. 2019 | Разработка траншеи | КМ 1, ПК 10+00 – КМ 1, ПК 15+00 | КМ 0 ПК 0+00 – КМ 0 ПК 5+00 | Сергеев Г.А. /подпись/ |  |  | Николаев Н.Н. /подпись/ | Петров И.А. /подпись/ |  |
| 4 | 27.08. 2019 | Обратная засыпка траншеи | КМ 0, ПК 0+00 – КМ 0, ПК 8+00 |  |  |  |  | Николаев Н.Н. /подпись/ | Петров И.А. /подпись/ |  |
| 5 | 28.08. 2019 | Обратная засыпка траншеи | КМ 0, ПК 8+00 – КМ 1, ПК 15+00 |  |  |  |  | Николаев Н.Н. /подпись/ | Петров И.А. /подпись/ |  |